**Проектная заявка**

**Проект«Народные рубежи»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | «Народные рубежи» |
| **Номинация** | Проекты по подготовке и проведению военно-исторических реконструкций |
| **География проекта** | **Место проведения:** село Покровское Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (Приложение № 1). |
| **Сроки реализации проекта** | Июль 2020 – сентябрь 2021 года |
| **Целевая аудитория проекта** | Проект «Народные рубежи» рассчитан на широкую аудиторию, без возрастных ограничений. Особенно он будет интересен для местного населения, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, воспитанников кадетских школ и классов, членов Юнармии. Планируется привлекать широкие слои населения из близлежащих населенных пунктов. |
| **Основные цели и задачи проекта** | **Цель:**создание исторического парка-музея «Народные рубежи» для сохранения памяти о героизме и трудовых подвигах строителей Казанского и Сурского рубежей.**Задачи:**1.Разработать проектно-сметную документацию исторического парка-музея «Народные рубежи». 2. Согласоватьи обеспечить строительство дота, блиндажа, участка траншей, наблюдательной вышки, полевой кухни, игровых площадок.3. Создать постоянную экспозицию в блиндаже.4. Благоустроить близлежащую территорию. 5. Приобрести необходимый инвентарь, оборудование и материалы. 6. Организовать сбор музейных экспонатов времен ВОВ.7. Подготовить экскурсионную программу, сценарии исторических игр, видеофильма. |
| **Сведения об авторе и команде проекта** |
| **Руководитель проекта**  | **Ф.И.О. руководителя: Краснов Никита****Адрес электронной почты:nikita.kr.nik@gmail.com****Номер телефона:89613429003****Образовательное учреждение и должность руководителя: участник поискового отряда «Беркут» МАОУ «СОШ №40»** |
| **Основной исполнитель проекта 1** | **Ф.И.О. исполнителя:** Капралов К.Ю.**Образовательное учреждение и должность исполнителя:** участник поискового отряда «Беркут» МАОУ «СОШ № 40»**Роль в данном проекте:** координатор  |
| **Основной исполнитель проекта 2** | **Ф.И.О. исполнителя:** Данилова В.Ю.**Образовательное учреждение и должность исполнителя:** руководитель поискового отряда «Беркут» МАОУ «СОШ № 40»**Роль в данном проекте:** организатор мероприятия |
| **Описание проекта** |
| **Краткая аннотация (описание проекта)** | Создание парка-музея «Народные Рубежи» на территории Мариинско-Посадского района приобретает особую актуальность в текущем 2020-2021учебном году, так как Чувашия будет отмечать 80-летнюю годовщину строительства оборонительных рубежей. Проект включает в себя реконструкцию участка Казанского обвода с восстановлениемдота, наблюдательногопункта, участка траншей, проволочных заграждений, эскарпа, блиндажа в натуральную величину.Для того, чтобы создать достойный туристический объект и активизировать патриотическую работу, необходимо облагородить территорию за счет проложенияучастка дороги с твердым покрытием, проведения электричества, установления дорожных указателей, рекламных щитов и оборудования парковочной зоны для автомобилей.Для этого необходимо, чтобы Администрация района заинтересовалась проектом и организовала проведение предварительных вышеуказанных работ.Парк-музей станет не только местом реконструкции фортификационных сооружений на фоне живописного ландшафта, но и культурно-досуговым центром, предназначенным для различных возрастных групп. Так, на территории реконструированного парка-музея станет возможным проведение исторических, патриотических, творческих мероприятий, посвященных памяти о Великой Отечественной войне. Проект предусматривает демонстрацию вооружения, амуниции и военного быта солдат и населения, информационные стенды, полевую кухню, интерактивную площадку, зону для проведения игр. Уникальность проекта заключается в том, что парк-музей планируется создать при общественной поддержке местных жителей, которые будут вовлечены в реконструкцию рубежа, нахождению экспонатов для экспозиции музея и сбора воспоминаний участников рубежа.Проект планируется осуществить непосредственно силами молодых людей и подростков – участников проекта под руководством ветеранов Великой Отечественной войны и труда как яркий и конкретный пример патриотического воспитания подрастающего поколения.Парк-музей «Народные Рубежи» имеет большие возможности сохранения и демонстрации объектов культурного наследия, которые можно демонстрировать в природной обстановке и в максимальном сходстве с историческим прошлым.Возможность круглогодичного использования парка-музея для проведения экскурсий, занятий с обучающимися, организации внеклассных мероприятий, привлечения туристов даст дополнительные ресурсы для развития района. |
| **Описание проблемы, которой посвящен проект** | Проект по реконструкции и строительству парка-музея «Народные Рубежи» в Мариинско-Посадском районе создан с целью сохранения памяти об одном из самых значимых и ключевых событий истории России – Великой Отечественной войне и ее участниках. Чувашия в эти сложные годы также готовилась к встрече с врагом, и на ее территории проходило строительство оборонительных рубежей: «Сурского рубежа» и «Казанского обвода». Их сооружение было закончено в 1942 году, почти 80 лет назад. Уходят из жизни очевидцы тех событий, ветераны, которые могли бы рассказать про весь масштаб войны, и донести до нас правду про героизм и подвиги людей, сражавшихся за Родину и участвовавших в строительстве оборонительных рубежей. И даже они, участники строительства и их родственники, не всегда могут оценить,какой трудовой подвиг они совершили для спасения Родины. Реконструкция тех событий в скором времени возможна будет только по сохранившимся документам в архивах и музеях, но и это осложняется засекреченностью многих документов. Поэтому восстановление небольшого фрагмента военной истории позволит представить трудовой подвиг жителей Чувашии, вспомнитьо событиях ВОВ, рассказать о героях-земляках, которые внесли свой неоценимый вклад в Победу. На территории Чувашии проходит реконструкция участка Сурского рубежа в таких городах, как Шумерля, Алатырь, но не начата реконструкция участка Казанского обвода. Таким образом, наш проект позволит восстановить историческую память о строительстве Казанского обвода ипривлечет местное население для активного участия в реконструкции и последующих мероприятиях проекта.  |
| **Перечень основных мероприятий, результаты** | Основные мероприятия проекта:1. Строительство парка-музея «Народные Рубежи», включающего в себя дот, наблюдательный пункт, участок с траншеями, проволочные заграждения, эскарп, блиндаж.2. Сотрудничество с местными жителями, школами, волонтерами Мариинско-Посадского района с целью совместной реализации проекта, в том числе для сбора экспонатов с целью их дальнейшего размещения в блиндаже.3. Оборудование прилегающей территории.4. Создание экскурсионной программы в очном и онлайн формате.5. Издание брошюры с описанием парка-музея «Народные Рубежи».6. Издание книги с описанием и историей экспонатов, переданных в музей жителями Мариинско-Посадского района. 7. Видеофильм о поэтапном строительстве парка-музея «Народные Рубежи».8. Наличие блога «Народный Рубеж» с небольшими историческими справками.9. Разработка мастер-классов на территории «Народного Рубежа».Данный проект создаст возможность для сохранения памяти о строителях рубежа, позволит использовать парк-музей для круглогодичных практических занятий с обучающимися, проведения онлайн и очных экскурсий,других мероприятий, которые позволят вовлечь местных жителей в реализацию проекта.Качественные показатели проекта:1. Повышение интереса к изучению своей малой Родины, истории Великой Отечественной войны.2. Создание условий для решения важной социальной проблемы патриотического воспитания - формирования гражданской идентичности.3.Создание новой модели взаимодействия с местным сообществом на основе музейного дела, сбора экспонатов.4. Приобщение к поисковой деятельности новых участников, популяризация движения. Количественные показатели проекта:1. Построен и оборудован парк – музей «Народные Рубежи», включая прилегающую территорию.2. Создана экскурсионная программа в 2 форматах.3. Издана брошюра с описанием парка-музея «Народные Рубежи».4. Изданакнига с описанием и историей экспонатов, переданных в музей жителями Мариинско-Посадского района. 5. Выпущен видеофильм о поэтапном строительстве парка-музея «Народные Рубежи».6. Создан блог «Народный Рубеж» с небольшими историческими справками.7. Разработаны мастер-классов на территории «Народного Рубежа».8. К работам в рамках проекта привлечено не менее 100 чел.9. Парк-музей «Народные Рубежи» в первый год после открытия посетили 2000 чел. |
| **Ссылки на информацию о проекте в СМИ** |  |
| **Эссе о проекте (для публикации, не более 2 стр).** | «Протяженность рубежей – 380 километров, 171450 – отправленных на работу, среди них женщины и подростки, 5 миллионов кубометров вынутого грунта, морозы -40 градусов» - для Чувашии это цена, которую пришлось заплатить за возможность встать на защиту Родины перед наступающим врагом, это героическая страница в истории Великой Отечественной войны, которую пережил чувашский народ.  Проект по реконструкции и строительству парка-музея «Народные Рубежи» в Мариинско-Посадском районе - это не только реконструкция фортификационных сооружений и проведение мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину, но и возможность узнать боевые судьбы, примеры повседневного героизма, которые были проявлены в суровые дни строительства оборонительных укреплений. Важной ролью проекта «Народные Рубежи» является просвещение жителей района и гостей парка-музея относительно исторических памятников, находящихся непосредственно на данной территории. В ходе работы над реализацией проекта участники поискового отряда «Беркут» и учащиеся школ Мариинско-Посадского района будут непосредственно общаться с ветеранами войны и труда, а также их родственниками, участниками строительства рубежей, познакомятся с историей сел с момента их основания, приобретут опыт по реконструкции фортификационных сооружений.Надо отметить, что уже была проведена серьезная работа по подготовке к реализации проекта. Готовность к участию в проекте выразило Русское географическое общество, Администрация Мариинско-Посадского района.В целом,проект «Народные Рубежи» призван как сохранить историческую память, так и найти оптимальный путь для знакомства с новыми местами Мариинско-Посадского района. Мы рассчитываем, что в перспективе парк-музей станет одним из центров культурно-познавательного и событийного туризма Чувашской Республики, представляющим интерес не только для местных жителей, но и для туристов из других регионов. |

**Месторасположение парка-музея «НародныеРубежи».**

Село Карабаши, на территории обелиска, посвященному Казанскому обводу.

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название этапа**  | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1 | Подготовительный этап | 1. Формирование рабочей группы, ответственной за выполнение мероприятийсогласно плану.2. Информирование и приглашение волонтеров их числа местных жителей и заинтересованных лиц.3. Формирование материальной базы для реализации проекта.4. Заключение договора о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проекта с администрацией Мариинско-Посадского района и села Покровское. 5. Подключение к реализации проекта социальных партнеров.6. Организация временного лагеря на время строительных работ. | Сентябрь-июнь 2020-2021 года |
| 2.  | Основной этап | 1.Проведение реконструкции и строительства парка-музея «Народные рубежи».2. Разработка и проведение основных мероприятий. | Июнь-август 2021 год |
| 4.  | Итоговый этап. | 1.Освещение реализации проекта в СМИ.2. Подведение итогов реализации проекта.3.Открытие парка-музея «Народные Рубежи». | Август 2021 год |

**Риски проекта:**

1. Для полноценной реализации проекта необходимо активизировать взаимодействие между представителями государственных и муниципальных структур, работающими в сфере управления, строительства, культуры.

2. Необходимость привлечения финансирования.

3. Привлечение разновозрастных групп туристов из других регионов.

Риски реализации проекта можно свести к минимальным, если по пункту № 1 начать все согласования своевременно, на это отводится длительный временной интервал, предназначенный для решения поставленных задач.

 По пункту № 2 возможно привлечение социальных партнеров проекта для финансирования и сокращение расходов проекта за счет привлечения волонтеров и иных заинтересованных лиц при реконструкции. По пункту № 3 возможно привлечение средств массовой информации для проведения рекламной компании и создание комплексных экскурсий по Мариинско-Посадскому району с целью большего охвата мест посещений.

**Социальные партнеры проекта:**

1.Управление образования администрации города Чебоксары

2. Администрация Мариинско-Посадского района.

3. Авангард – учебно-методический центр военно-патриотического воспитания.

4. Русское географическое общество